## Slide 1
PERENCANAAN MANAJEMEN SDM PROYEK

## Slide 2: MANAJEMEN S.D.M
Karyawan adalah sumberdaya perusahaan
Sebagai sumberdaya:
   Digunakan secara efisien
   Penggunaannya harus efektif
Hal-hal penting dalam manajemen SDM
  Motivasi
  Daya / kekuatan dan pengaruh
  Peningkatan efektivitas

## Slide 3: MOTIVASI SDM
Pemenuhan terhadap kebutuhan karyawan dipakai sebagai motivator
Hirarki kebutuhan menurut Maslow: (dari yang terendah)
  Kebutuhan fisiologis
  Kebutuhan keamanan
  Kebutuhan sosial
  Kebutuhan dihargai
  Kebutuhan aktualisasi diri

## Slide 4: MOTIVASI S.D.M.
Faktor higiene menurut Herzberg:
  Pencapaian dan penghargaan
  Tanggung jawab
  Kemajuan
  Pertumbuhan
Faktor tersebut diatas, bila tidak ada, menimbulkan ketidakpuasan, bila ada, menjadi motivator

## Slide 5: TEORI X (KLASIK) McGREGOR (1960)
Karyawan tidak menyukai dan berusaha menghindari kerja.
Manajer harus memaksa, mengancam dan mengawasi dengan ketat

## Slide 6: TEORI Y (HUBUNGAN ANTAR MANUSIA) McGREGOR (1960)
Karyawan bukannya tidak menyukai kerja, tetapi memandang kerja sebagai sesuatu hal yang alami, sebagaimana halnya bermain dan beristirahat.
Hal yang paling memuaskan adalah:
    Dihargai
    Aktualisasi diri

## Slide 7: TEORI Z WILLIAM OUCHI (1981)
Motivasi sangat dipengaruhi oleh:
  Kepercayaan atasan terhadap karyawan
  Karyawan ingin hasil kerjanya bermutu
  Pendapat karyawan dihargai dengan pengambilan keputusan secara kolektif
  Nilai-nilai budaya diindahkan
Ada :
  Rotasi kerja
  Perluasan ketrampilan
  Generalisasi
  Pelatihan berkelanjutan

## Slide 8: DAYA DAN PENGARUH
5 daya utama dalam organisasi:
Daya untuk memaksakan
Daya yang berlegitimasi
Daya berdasar keahlian
Daya berdasar penghargaan
Daya referen (berbasis karisma)

## Slide 9: 9 DASAR PENGARUH (HJ THAMLAIN & DL WILEMON)
Kewenangan (otoritas), sesuai hirarkhi
Penugasan: kemampuan untuk menentukan penugasan
Anggaran: punya otoritas menentukan alokasi dana
Promosi: punya pengaruh dalam kenaikan jabatan
Dana: menentukan penghasilan

## Slide 10: 9 DASAR PENGARUH (HJ THAMLAIN & DL WILEMON)
Penalti: menentukan konsekuensi tindakan
Tantangan kerja: menentukan pekerjaan yg menantang
Keahlian: memiliki pengetahuan khusus
Keakraban: memiliki hubungan yang akrab
Manajer jangan hanya mengandalkan kewenangan, dana, penalti

## Slide 11
Be proactive: Take initiative, be responsible
Put first things first: Use discipline to put off today's pleasures for greater future pleasures.
Begin with the end in mind: Develop a mental image of how projects, including your life, will turn out.
Think win/win: There's plenty for all.
COVEY’S 8 HABITS:
PENINGKATAN EFEKTIVITAS

## Slide 12
Seek first to understand, then to be understood: Listen more, speak less.
Synergize: The whole is greater than the parts.
Sharpen the saw: Improve physically, mentally, emotionally and spiritually.
Find your voice, and inspire others to find theirs: Don't ignore that longing to make a difference.
COVEY’S 8 HABITS:
PENINGKATAN EFEKTIVITAS

## Slide 13: MANAJEMEN S.D.M. PROYEK
Kegiatan untuk mendapatkan manfaat/ efektivitas tertinggi dlm penggunaan personil proyek
Waspadai:
Sifat sementara pada proyek:
  Hubungan antar personal bisa beda pada proyek yang berbeda
  Sifat dan jumlah stakeholder bisa berbeda pada fase/tahap yang berbeda
Kegiatan administrasi perlu untuk mendukung penilaian kesesuaian hasil proyek

## Slide 14
9 BIDANG PENGETAHUAN YANG PERLU DIKUASAI MANAJER PROYEK
(SUMBER: SCHWALBE, I.T.PROJECT MANAGEMENT, THOMSON LEARNING,2006 dengan modifikasi)
PIRANTI
&
TEKNIK
MANAJEMEN INTEGRASI PROYEK
MANAJM
CAKUPAN
PROYEK
MANAJM
WAKTU
PROYEK
MANAJM
BIAYA
PROYEK
MANAJM
MUTU
PROYEK
MANAJM
SDM
PROYEK
MANAJM
KOMUNI-
KASI
PROYEK
MANAJM
RESIKO
PROYEK
MANAJM
PEMBE-
LIAN
PROYEK
KEBU-TUHAN
&
HARAP-AN
STAKE-HOLDER
PROYEK
BERHASIL
BAHASAN

## Slide 15: KELOMPOK PROSES DALAM MANAJEMEN PROYEK
LAHIRNYA
PROYEK
MEMULAI
PROYEK
PERENCANAAN
PROYEK
PENGAWASAN PROYEK
PENUTUPAN
PROYEK
WAKTU
PELAKSANAAN PROYEK
BAHASAN

## Slide 16: PROSES-PROSES DALAM MANAJEMEN SDM PROYEK
KLP PROSES
PELAKSANAAN
KLP PROSES
MONITORING & PENGAWASAN
2
Penerimaan anggota
tim proyek
1
Perencanaan
SDM proyek
4
Mengelola
Tim proyek
3
Membangun
tim proyek
KLP PROSES
PERENCANAAN

## Slide 17: PERENCANAAN SDM PROYEK
PENGERTIAN UMUM
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan,
  Peran dalam proyek,
  Tanggung jawab,
  Hubungan pelaporan
  Membuat rencana manajemen penentuan staf

## Slide 18: Masukan MERENCANAKAN SDM PROYEK
Faktor lingkungan perusahaan seperti budaya dan struktur organisasi
Aset proses organisasi (template, daftar pengecekan misalnya tentang kompetensi, pelatihan, dll)
Rencana manajemen proyek, misalnya tentang persyaratan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan proyek.

## Slide 19: Piranti & Teknik MERENCANAKAN SDM PROYEK
Struktur organisasi dan deskripsi masing-masing posisi
Jejaring (networking): formal dan informal komunikasi
Teori organisasi: teknik menyusun organisasi, membagi pekerjaan, dll

## Slide 20: Hasil MERENCANAKAN SDM PROYEK
Penunjukan peran dan tanggung jawab: peran, kewenangan, tanggung jawab, kompetensi. Pertimbangkan cakupan proyek, untuk menjamin semua kegiatan proyek tertangani dengan baik
Rencana manajemen personalia: meliputi akuisisi, jadwal tugas, pemutusan hubungan, kebutuhan pelatihan, penilaian & penghargaan, kesesuaian dengann aturan pemerintah dll, perlindungan keamanan
Bagan organisasi proyek

## Slide 21: Contoh bagan organisasi proyek TI dengan skala besar (Schwalbe: ITPM, 2004)

## Slide 22: Proses pendefinisian pekerjaan dan penugasannya (Schwalbe: ITPM, 2004)

## Slide 23: Responsibility Assignment Matrix (RAM) (Schwalbe: ITPM, 2004)

## Slide 24: Responsibility Assignment Matrix memperlihatkan peran pemangku kepentingan (stakeholder) (Schwalbe: ITPM, 2004)

## Slide 25: R A C I Chart (Schwalbe: ITPM, 2004)
R = responsibility, only one R per task
A = accountability
C = consultation
I = informed

## Slide 26: Histogram sumberdaya (Shwalbe: ITPM, 2004)

## Slide 27
Ke materi selanjutnya